
**PresentBox**

**Liste des Risques**

**Version <1.0>**



Historique des révisions

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Version** | **Description** | **Auteur** |
| <18/05/2022> | <1.0> | <La liste des risques du projet> | <DEROUICH Amal> |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Liste des risques

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Importance du risque** | **Description et impact** | **Stratégie de Réduction du risque** |
| *9* | Connaissance insuffisante du métier client. Son impact est l’absence de la concision et de la précision des besoins et l’instabilité du projet et par la suite insatisfaction du client. | Prévoir des experts métiers qui effectueront des sorties sur terrain pour une bonne assimilation du métier avant d'entamer le projet. |
| *10* | Le développement de l’application sans que les spécifications soient approuvées par le client. Son impact est l’insatisfaction du client et par la suite un surcoût du projet. | Approuver toutes les spécifications avant toute entente de développement.  Faire des réunions avec le client entre temps pour fixer les objectifs. |
| *10* | Plan de validation incomplet. Son impact est le déséquilibre entre ce qui est attendu et ce qui réalisé ; par la suite un bouleversement du projet et insatisfaction du client. | Compléter le plan de validation avant d’entamer le développement et s’assurer de son approbation auprès des autorités adéquates. |
| *10* | Maladie d’un membre de l’équipe. Son impact est le ralentissement du projet et par la suite un décalage probable des délais de livraison du produit et insatisfaction du client (nous perdons la confiance du client). | Chaque membre doit préparer des documents à titre d’informations des documentations consultées en les résumant, des technologies utilisées, de ses avancements par rapport à l’objectif final. |
| *10* | Conduite à des changements imprévus au niveau du projet. Son impact est un rejet probable de l’application par l’utilisateur final ou le client. | Tout changement doit être communiqué aux clients avant son instauration pour recevoir une validité auprès des utilisateurs.Préserver les différentes versions de l’application après chaque changement. |
| *8* | Avoir des concurrents potentiels considérables | Faire une bonne étude concurrentielle avant de se lancer sur le projet. |
| *9* | Avoir un budget insuffisant | Prévoir un financement supplémentaire en aval. |